Instructivo de Trabajo Práctico Integrador

Cátedra Simulación — UTN

Modelo de simulación de puestos de hidratación

Maratón Internacional de Buenos Aires 42K — AnyLogic

Grupo:

- Ceballos, Ramiro — 46860

- Sedepski, Nicolás Miguel — 46768

- Lupo Piatti, Valeria — 52868

- Lentino, Magali — 52109

Este instructivo toma como base la propuesta ya aprobada del grupo ("Propuesta maraton.docx", v1.0.1) y la convierte en un plan de trabajo operativo: aplica los 10 pasos clásicos de un estudio de simulación al caso concreto de los puestos de hidratación, y define cómo repartir las tareas entre los 4 integrantes considerando que AnyLogic no permite edición simultánea de un mismo modelo.

# 1. Cómo usar este instructivo

El documento está organizado en tres bloques:

- Reglas de trabajo colaborativo (sección 2): cómo se pasa el archivo .alp de AnyLogic entre integrantes sin pisarse el trabajo.

- Los 10 pasos del proceso de simulación aplicados al proyecto (sección 3): qué se hace en cada paso, quién es responsable y si requiere o no tener AnyLogic abierto.

- Plan operativo detallado de construcción del modelo (sección 4): el desglose secuencial de subfases dentro de AnyLogic — incluye la sección de gráficas de resultados, la vista 2D y la vista 3D que pide la consigna.

Los pasos 1, 2, 3, 4, 7 (parcial) y 10 se resuelven fuera de AnyLogic (documentos, planillas, reuniones) y pueden avanzar en paralelo. Los pasos 5, 6, 7 (parcial), 8 y 9 requieren el archivo del modelo y son estrictamente secuenciales: mientras uno lo tiene abierto, el resto no puede tocarlo.

# 2. Reglas de trabajo colaborativo con un único archivo AnyLogic

AnyLogic guarda todo el modelo en un único archivo .alp (XML comprimido). No existe edición simultánea tipo Google Docs: si dos personas lo abren y editan a la vez, se pierde el trabajo de quien guarda segundo. Por eso se trabaja bajo la lógica de "posta" (baton): un solo integrante tiene el archivo activo en cada momento.

## 2.1 Convención de versionado

Nombrar cada entrega con el patrón:

Maraton_Hidratacion_v<fase>_<Iniciales>.alp

Ejemplos: Maraton_Hidratacion_v1_RC.alp (Ceballos, fundaciones) → Maraton_Hidratacion_v2_NS.alp (Sedepski, red completa) → Maraton_Hidratacion_v3_VL.alp (Lupo Piatti, 2D/3D) → Maraton_Hidratacion_v4_ML.alp (Lentino, métricas y resultados). Nunca sobrescribir la versión anterior: cada entrega es un archivo nuevo, así se puede volver atrás si algo se rompe.

## 2.2 Repositorio y respaldo

- Subir cada versión al repositorio del grupo (sim-utn-2026) en una carpeta AnylogicModels/, o a una carpeta compartida de Drive, apenas se termina la sesión de trabajo — aunque Git no pueda mergear el binario, sirve como historial y backup.

- Un commit por versión entregada, con mensaje claro (ej.: "v2: red de 18 puestos + arribos calibrados con datos reales").

- Nadie descarga y abre una versión que no sea la última confirmada por el grupo.

## 2.3 Checklist de traspaso (antes de empezar a trabajar sobre el archivo recibido)

- El modelo abre sin errores en la versión de AnyLogic acordada por el grupo (misma versión para los 4).

- Corre al menos una réplica corta sin excepciones en consola.

- Las funcionalidades agregadas en la etapa anterior están probadas (no solo "compila", sino que se ejecutaron y se revisó el resultado).

- Hay una nota breve (README o comentario en el commit) de qué se hizo y qué falta.

- Reunión corta (10-15 min, puede ser virtual) entre quien entrega y quien recibe, para explicar decisiones de diseño no obvias.

## 2.4 Qué hacer si dos personas necesitan tocar el modelo "al mismo tiempo"

No se edita en paralelo. Si dos subfases parecen necesitar el archivo a la vez (por ejemplo, 2D/3D y métricas), se ordenan igual en secuencia y se prioriza la que bloquea más al resto (ver sección 4). Si una tarea puede resolverse sin AnyLogic (procesar datos en Python/Excel, diseñar el layout en papel, armar la lista de escenarios), se hace en paralelo mientras otro tiene el archivo.

# 3. Los 10 pasos del proceso de simulación aplicados al proyecto

Se utiliza la secuencia clásica de un estudio de simulación de eventos discretos (formulación → objetivos → conceptualización → datos → construcción → verificación → validación → experimentación → producción/análisis → documentación), aplicada al caso de los puestos de hidratación definido en la propuesta del grupo.

| # | Paso | Qué se hace en este proyecto | Responsable principal | ¿Abre AnyLogic? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formulación del problema | Ya resuelto en la propuesta: planificación inadecuada de puestos de hidratación genera esperas, congestión y quiebres de stock en maratones masivas. | Todo el grupo (cerrado) | No |
| 2 | Definición de objetivos y plan del proyecto | Ya resuelto: evaluar configuraciones de puestos, voluntarios y políticas de abastecimiento para minimizar espera, riesgo de faltante y costo operativo. | Todo el grupo (cerrado) | No |
| 3 | Conceptualización del modelo | Traducir la metodología (M/M/c por puesto + inventario propio) a un diagrama conceptual: agentes, colas, recursos, política de reposición, antes de tocar la herramienta. | Ceballos (coordina) | No |
| 4 | Recolección y procesamiento de datos | Descargar resultados oficiales (raceresult), estimar la distribución temporal de llegada de corredores a cada puesto, fundamentar cantidad de voluntarios/insumos con la bibliografía. | Sedepski | No (Python/Excel) |
| 5 | Construcción del modelo | Build del modelo en AnyLogic, en 4 subfases secuenciales (una por integrante). Ver desglose completo en la sección 4. | Los 4, en orden | Sí |
| 6 | Verificación | Revisar que el modelo haga lo que se diseñó conceptualmente: sin errores de lógica ni de programación (debug paso a paso, casos límite). | Ceballos + quien lo tenga | Sí |
| 7 | Validación | Comparar tiempos y cuellos de botella del modelo contra los tiempos reales de paso (raceresult) y contra valores de referencia de la bibliografía técnica. | Sedepski | Parcial |
| 8 | Diseño de experimentos | Definir los escenarios a comparar: cantidad de voluntarios por puesto, punto de reposición, política de abastecimiento, tipos de insumo. | Lentino | Sí |
| 9 | Corridas de producción y análisis de resultados | Ejecutar Parameter Variation con réplicas suficientes, generar las gráficas comparativas y las tablas de resultados. | Lentino + Lupo Piatti | Sí |
| 10 | Documentación y conclusiones | Armar el informe final, la presentación y las conclusiones sobre la configuración recomendada. | Todo el grupo | No |

# 4. Plan operativo del Paso 5: construcción secuencial en AnyLogic

Esta es la parte central del instructivo: el desglose de "quién hace qué, con el archivo, y en qué orden". Cada subfase termina en una entrega (ver convención de nombres, sección 2.1) y arranca leyendo el checklist de traspaso.

## 4.1 Subfase 1 — Ceballos: fundaciones del modelo

Entrega: Maraton_Hidratacion_v1_RC.alp

- Crear el proyecto en AnyLogic (File > New Model), unidades de tiempo en minutos.

- Importar como imagen de fondo el mapa oficial del circuito (el mismo que usó el grupo para identificar los puestos) en el diagrama Main, en el panel Presentation.

- Definir el tipo de agente Corredor, con al menos: km recorrido, hora de largada (tomada de la distribución real), estado (corriendo / hidratándose).

- Construir UN puesto piloto con el patrón Source → Seize → Delay → Release → Sink de la Process Modeling Library, más un ResourcePool "voluntarios" (capacity inicial: 2-3) y variables de stock (agua, isotónica) que se descuentan una unidad por atención.

- Probar el puesto piloto de forma aislada: que la cola se forme y se vacíe razonablemente, que el stock baje y dispare una "reposición" simple al llegar al punto de pedido.

- Dejar comentado en el modelo (o en un README aparte) el criterio de nombres usado para agentes y bloques, para que el resto del grupo lo reutilice.

## 4.2 Subfase 2 — Sedepski: red completa de puestos + datos reales

Entrega: Maraton_Hidratacion_v2_NS.alp

- Tomar la tabla de puestos de hidratación por kilómetro relevada del mapa oficial (Anexo A) y replicar el puesto piloto de la subfase 1 a los ~18 puestos reales del circuito (agua, isotónica y, donde corresponda, fruta).

- Conectar el recorrido de los agentes Corredor a lo largo de los 42 km sobre el mapa (Path Editor de la librería Pedestrian, o una secuencia de bloques MoveTo/segmentos entre puestos si se opta por un modelo más agregado).

- Cargar en el Source de arribos la distribución empírica calculada en el Paso 4 a partir de los datos de raceresult (tiempo entre largadas / oleadas de salida), en lugar del valor fijo de prueba de la subfase 1.

- Ajustar, para cada puesto, el tipo y la cantidad de insumos disponibles según lo relevado en el mapa (algunos puestos solo tienen agua, otros agua + isotónica, y unos pocos suman fruta).

- Correr una réplica completa de punta a punta y confirmar que los corredores llegan a los ~41-42 km sin quedar trabados en ningún puesto.

## 4.3 Subfase 3 — Lupo Piatti: vista 2D y vista 3D

Entrega: Maraton_Hidratacion_v3_VL.alp — cubre el requisito de la consigna de tener una vista 2D y un modelado 3D.

### 2D

- Sobre el mismo mapa de fondo ya cargado, ubicar cada puesto en su posición real (según el Anexo A) usando íconos diferenciados por color/forma igual que la referencia oficial: celeste para agua, naranja para isotónica, y un tercer color para fruta.

- Animar a los agentes Corredor como óvalos o puntos que se desplazan por el Path/ruta definida en la subfase 2, con un color que cambie mientras están "hidratándose" en un puesto.

- Agregar rótulos dinámicos (Text/Label) que muestren en vivo, por puesto, el stock restante y la cola actual — esto conecta directamente con la sección de resultados (5).

### 3D

- Activar la vista 3D del editor Presentation (pestaña 3D en la parte inferior del lienzo).

- Agregar objetos de librería 3D en cada puesto (mesas, carpas/gazebos, cajas para representar el stock) desde la Presentation Library.

- Representar corredores y voluntarios con los agentes 3D por defecto de la Pedestrian Library (o, si no se usa esa librería, con un objeto 3D simple tipo persona/cápsula asociado al agente Corredor ya existente).

- Configurar al menos una cámara 3D que seguidor recorra el circuito o se posicione sobre un puesto representativo, para usar en la demo/presentación final.

## 4.4 Subfase 4 — Lentino: métricas, gráficas y resultados

Entrega: Maraton_Hidratacion_v4_ML.alp — modelo funcionalmente completo, listo para experimentar.

- Agregar elementos Statistics (panel Analysis) en modo time-persistent para: tiempo de espera por puesto, longitud de cola por puesto, nivel de stock por insumo, utilización de voluntarios.

- Agregar un Data Set por puesto (o uno agregado) para graficar la evolución del stock y de la cola a lo largo de la corrida.

- Agregar un HistogramData para la distribución del tiempo de espera total por corredor.

- Armar en el diagrama Main (o en una vista aparte) un panel de resultados con los gráficos de Analysis embebidos, visible durante la corrida — esta es la "sección donde se pueden visualizar las gráficas de las corridas" que pide la consigna.

- Contador de corredores atendidos vs. corredores que encontraron el puesto sin stock (quiebre), para medir directamente el objetivo del proyecto.

# 5. Sección de resultados: gráficas, 2D y 3D (requisito explícito de la consigna)

Este apartado resume, para el informe y la presentación final, dónde queda cada elemento pedido dentro del modelo ya construido:

| Elemento pedido | Dónde vive en el modelo | Quién lo entrega |
| --- | --- | --- |
| Gráficas de las corridas | Data Set + Statistics + HistogramData del panel Analysis (subfase 4), más las salidas del experimento Parameter Variation (sección 6). | Lentino |
| Vista/modelado 2D | Presentation sobre el mapa real del circuito, con puestos ubicados por km e íconos por tipo de insumo, y corredores animados sobre el recorrido. | Lupo Piatti |
| Modelado 3D | Vista 3D del editor Presentation: objetos de librería (carpas, mesas), agentes 3D de corredores/voluntarios y al menos una cámara configurada. | Lupo Piatti |

Al armar la presentación final conviene grabar un video corto (screen recording) corriendo el modelo en 2D y en 3D, además de las capturas de los gráficos: así se evita depender de que la demo en vivo funcione bien el día de la entrega.

# 6. Verificación y validación (Pasos 6 y 7 en detalle)

## 6.1 Verificación

Antes de pasar a experimentar, revisar con el modelo completo (v4):

- ¿Los corredores egresan todos por el Sink final, sin quedar "perdidos" en algún bloque?

- ¿El stock nunca se vuelve negativo? (si un puesto se queda sin stock, el corredor debe poder seguir sin hidratarse, no bloquearse).

- ¿La reposición de stock realmente dispara al llegar al punto de pedido, y respeta el tiempo de reabastecimiento definido?

- ¿Los resultados cambian de forma razonable al variar manualmente la cantidad de voluntarios (más voluntarios ⇒ menos espera)?

- Correr con "Real time" lento o en modo debug al menos una vez, mirando la animación 2D, para detectar comportamientos visualmente extraños.

## 6.2 Validación

Comparar el comportamiento del modelo contra la realidad, usando dos fuentes:

- Datos propios: contrastar los tiempos de paso simulados por puesto contra los tiempos reales de paso de los corredores (splits de raceresult), verificando que la distribución de arribos simulada sea consistente con la real.

- Bibliografía: contrastar los parámetros usados (cantidad de voluntarios por puesto, tiempo de atención) contra las referencias técnicas citadas en la propuesta (artículo de PubMed sobre aid stations, guía de mvpvisuals sobre layout de puestos).

# 7. Diseño de experimentos y corridas (Pasos 8 y 9 en detalle)

Factores sugeridos a variar en el Parameter Variation experiment de AnyLogic:

- Cantidad de voluntarios por puesto (por ejemplo: -25%, valor base, +25%, +50%).

- Punto de reposición de stock (política conservadora vs. ajustada).

- Tiempo/costo de reabastecimiento desde el centro logístico.

- Cantidad total de puestos o su ubicación, si el grupo quiere comparar contra la disposición oficial del circuito.

Correr un mínimo de 20-30 réplicas independientes por combinación de parámetros (semillas distintas), y exportar los resultados a Excel/CSV desde el propio experimento para armar las tablas y gráficos comparativos del informe.

# 8. Documentación final (Paso 10)

Estructura sugerida del informe, alineada con las secciones ya escritas en la propuesta:

- Problema, objetivo y metodología (reutilizar de la propuesta aprobada).

- Modelo conceptual (diagrama de la sección 3, Paso 3).

- Datos utilizados y su procesamiento (Paso 4).

- Descripción del modelo construido, con capturas de las vistas 2D y 3D (sección 5).

- Verificación y validación realizadas (sección 6).

- Diseño de experimentos y resultados obtenidos, con gráficos (sección 7).

- Conclusiones: configuración de puestos/voluntarios/reposición recomendada.

- Bibliografía (Anexo B).

Sugerencia de reparto de la escritura: cada integrante redacta la sección correspondiente al paso del que fue responsable (secciones 2-3-4-5-6-7 de esta lista), y el grupo revisa y unifica el estilo entre todos antes de entregar.

# Anexo A — Puestos de hidratación relevados del mapa oficial

Relevamiento hecho sobre el mapa oficial de la Maratón de Buenos Aires 42K provisto por el grupo (referencias: círculo rojo = km, ícono naranja Gatorade = bebida isotónica, ícono azul Nestlé Pureza Vital = puesto de agua, ícono Banana Tropical = fruta). Se recomienda verificar contra la imagen en alta resolución antes de cargar los valores definitivos en el modelo, especialmente los puestos marcados con *.

| Km | Agua | Isotónica | Fruta | Referencia en el mapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Sí | — | — | Av. del Libertador, antes de Ciudad Universitaria |
| 8 | — | Sí | — | Colectora Cantilo, zona River Plate |
| 10 | Sí | — | — | Av. Leopoldo Lugones |
| 13 | — | Sí | — | Zona Rosedal / Planetario |
| 15 | Sí | — | — | Av. del Libertador |
| 18 | — | Sí | — | Av. del Libertador / cerca de Av. Córdoba |
| 20 | Sí | — | Sí | Zona Casa Rosada / Puerto Madero |
| 23* | — | Sí | — | Zona Obelisco / Av. de Mayo (verificar) |
| 25 | Sí | — | — | Av. Paseo Colón |
| 28-29* | — | Sí | — | Zona Boca Juniors (verificar km exacto) |
| 30 | Sí | — | — | Vuelta por Puerto Madero sur |
| 33 | — | — | Sí | Puerto Madero, cerca de Fuente Las Nereidas |
| 34 | Sí | Sí | — | Puerto Madero norte |
| 35 | Sí | — | — | Museo de los Inmigrantes |
| 38 | Sí | Sí | — | Av. Ramón Castillo |
| 40 | Sí | — | — | Cierre del circuito, antes de Av. Antártida Argentina |

Datos generales del evento (obtenidos de maratondebuenosaires.com, edición 2026), útiles para calibrar volumen de corredores y horario de largada:

- Fecha: domingo 20 de septiembre de 2026. Largada/llegada: Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, 7:00 hs.

- Inscriptos de referencia (edición anterior): 15.000, de 44 países, 4.923 extranjeros.

- Carreras disputadas: 42K y 21K de Buenos Aires (el grupo puede optar por modelar solo el circuito de 42K, o incluir el cruce de ambos si comparten tramos/puestos).

- Resultados oficiales con clasificación general, por grupo de edad, discapacitados y equipos disponibles en my.raceresult.com/361890/results — de ahí se obtienen los tiempos reales de los corredores para calibrar y validar el modelo (Pasos 4 y 7).

# Anexo B — Fuentes

Sitio oficial de la maratón (recorrido, cronograma, inscriptos): maratondebuenosaires.com

Resultados oficiales de corredores (tiempos, splits): my.raceresult.com/361890/results

Artículo científico sobre puestos de asistencia en maratones: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30531484

Revista Retos: revistaretos.org/index.php/retos/article/view/63432

Recorrido de la Maratón de Buenos Aires: soymaratonista.com

MSEL — Polipapers: polipapers.upv.es/index.php/MSEL/article/view/3520

AnyLogic — simulación de evacuación en eventos masivos: anylogic.com/resources/articles/analyzing-emergency-evacuation-strategies-for-mass-gatherings-using-crowd-simulation

Dataset abierto de la maratón de Boston (referencia de estructura de datos): github.com/llimllib/bostonmarathon

Layout típico de un puesto de hidratación: mvpvisuals.com — marathon aid station